## Slide 1: Task 9 & 10
Team Blue
Mittwoch, 27.11.2013

## Slide 2: Inhaltsverzeichnis
Task 9
  system overview
  package diagram
Task 10
  Scrum setup
  product planning meeting
  sprint planning meeting
Fragen

## Slide 3: Task 9 - system overview

## Slide 4: Task 9 - package diagram v1

## Slide 5: Task 9 - package diagram v2
Notes: Model ist so aufgebaut, dass es komplett unabhängig von den anderen Klassen ist; sie wird so aufgebaut, dass sie ohne Änderungen in einem anderen Projekt benutzt werden könnte.
Auf der View befinden sich unter anderem dann die Methoden für die Listener (Steuerelemente, die über das Vaadin-Framework implementiert werden). Damit kann dann der Controller mit der View kommunizieren.
Über getter und setter Methoden, kann man via Controller die Zustände der Elemente abfragen.
Wenn der Controller initialisiert wird, werden die Referenzen des Models und der View gesetzt.
Der Controller regelt zudem auch den Zugriff auf externe Systeme und Datenbanken (System overview).  Externe Packages!

## Slide 6: Task 10 – Scrum setup
product owner: J. Vogel
Scrum master: A. Wyss (Stv. R. Kapp)
developers: P. Hirschi R. Kapp S. Basler M. Kelterborn R. Vielgut A. Wyss

## Slide 7: Task 10 - product planning meeting
Wann: Freitag, 22.11.2013 15:40 - 16:40
Wo: Quellgase 21, 2501 Biel
Wer: Team Blue
Ziel: Erstellen des product backlog

## Slide 8: Task 10 - product backlog
 240h, 4 Stories - zu viel, zu wenig?

## Slide 9: Task 10 - Zeitmanagement
Aufwand für einen Sprint
  Montag, 2.12.2013 - Freitag, 31.01.2014 (exkl. 23.12.2013 - 03.01.2014)
  35 Arbeitstage (exkl. Sa/So)
  8h pro Arbeitstag
  35 / 4 = 8.75 Tage für einen Sprint
  8.75 / 5 = 1.75 Wochen für einen Sprint
  8.75 * 8 = 70h für einen Sprint

## Slide 10: Task 10 - Zeitmanagement
Aufwand pro Team-Mitglied
  6 Team-Mitglieder
  70h für einen Sprint
  70/6 = 11,66 (11h 40min) pro Sprint pro TM
  11.66/1.75 = 6.66h (6h 40min) pro Sprint pro TM pro Woche
35 * 8 = 280h (Delta 40h, 40/6 = 6.66h)
  Daily Scrum, Bugfixing, Troubleshooting (GitHub)

## Slide 11: Task 10 - sprint planning meeting
Wann: Freitag, 22.11.2013 14:30 - 16:00
Wo: Höheweg 80, 2501 Biel
Wer: Team Blue
Ziel: Rollenverteilung und Definition sprints

## Slide 12: Task 10 - sprint 1 (alert)
DeadlineBestCase: Montag, 2.12.2013 08:00h + 50h

## Slide 13: Task 10 - sprint 2 (referral)
DeadlineBestCase: Montag, 2.12.2013 08:00h + 130h

## Slide 14: Task 10 - sprint 3 (denial)
DeadlineBestCase: Montag, 2.12.2013 08:00h + 200h

## Slide 15: Task 10 - sprint 4 (validation)
DeadlineBestCase: Montag, 2.12.2013 08:00h + 240h

## Slide 16: Task 9 & 10
Team Blue
Besten Dank